СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО

107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68  					E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru

Тел.: (495) 462-03-59									сайт: www.golyanovo.org

от 17.03.2016 г. №  7/6

РЕШЕНИЕ

О согласовании направления средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Гольяново города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Гольяново города Москвы от 15 марта 2016 года № Гд-432т (вх. № 135 от 15.03.2016)

Совет депутатов решил:

- Согласовать направление средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2016 году (приложение).

- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://golyanovo.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.

Глава муниципального

округа Гольяново										Т.М. Четвертков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Гольяново

от «17» марта 2016 года  № 7/6

Мероприятия 
по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2016 году

| № п/п | Адрес объекта | Конкретные мероприятия | Виды работ | Объем | Ед. измерения | Затраты (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по обустройству дворовых территорий, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Алтайская ул., д. 11 | Обустройство спортивной площадки | Устройство твердого покрытия | 105 | кв.м | 71,97 |
|  |  |  | Устройство мягкого покрытия | 600 | кв.м | 1379,81 |
|  |  |  | Устройство ограждения | 100 | п.м. | 2412,45 |
|  |  |  | установка спортивного оборудования | 30 | шт. | 541,98 |
|  |  |  | Устройство твердого покрытия площадки для воркаута | 30 | Кв.м. | 34,82 |
|  |  |  | Устройство мягкого покрытия площадки для воркаута | 30 | Кв.м. | 29,15 |
|  |  |  | установка садового бордюра на площадке для воркаута | 13 | П.м. | 9,75 |
|  |  |  | Установка спортивного оборудования (гимнастический комплекс Воркаут) | 1 | Шт. | 309,12 |
|  |  |  | Подготовка грунта для обустройства газона | 300 | кв.м | 163,18 |
|  |  |  | Посев травы | 300 | Кв.м | 13,11 |
|  |  |  | Демонтаж существующей площадки | 58,4 | т | 448,57 |
|  |  |  | устройство системы освещения | 4 | шт | 2086,02 |
|  |  |  |  | Итого по объекту: |  | 7500,00 |
| 1.2 | Уральская ул., д. 11 | Обустройство детской площадки | Устройство твердого покрытия | 119 | кв.м | 78,61 |
|  |  |  | установка элементов сопряжения площадки с прилегающей территорией (бортовой камень) | 36 | п.м | 27,00 |
|  |  |  | установка элементов сопряжения площадки с прилегающей территорией (садовый бордюр) | 355 | п.м | 414,57 |
|  |  |  | устройство ограждения газона | 220 | п.м | 950,96 |
|  |  |  | Подготовка грунта для обустройства газона | 1 000 | кв.м | 543,95 |
|  |  |  | Посев травы | 1 000 | Кв.м | 43,71 |
|  |  |  | установка игрового оборудования (МАФ) | 9 | шт. | 672,37 |
|  |  |  | установка игрового оборудования (детский игровой комплекс) | 2 | шт. | 3064,85 |
|  |  |  | установка скамеек | 5 | шт. | 56,81 |
|  |  |  | Установка урн | 5 | шт. | 20,46 |
|  |  |  | установка спортивного оборудования | 1 | шт. | 450,00 |
|  |  |  | Обустройство мягких видов покрытия | 386 | кв.м | 856,61 |
|  |  |  | Озеленение площадки (устройство цветника) | 1 | шт. | 246,66 |
|  |  |  | демонтаж цветника | 1 | шт. | 73,39 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  |  | 7500,00 |
| 1.3 | Камчатская ул., д.6, корп.1 - Уссурийская ул., д.5, корп.3 | Оборудование площадки для выгула животных | установка ограждения | 90 | п.м. | 882,45 |
|  |  |  | Подготовка грунта для обустройства газона | 100 | Кв.м | 54,39 |
|  |  |  | Посев травы | 100 | кв.м | 4,37 |
|  |  |  | Устройство песчаного покрытия | 450 | кв.м | 413,35 |
|  |  |  | установка специального тренировочного оборудования | 11 | шт. | 594,49 |
|  |  |  | установка скамеек | 4 | шт. | 34,55 |
|  |  |  | установка урн | 4 | шт. | 16,36 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| 1.4 | Алтайская ул., д. 17 корпус 1,2 | Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров | Ремонт твердого покрытия дорожного полотна | 2200 | кв.м | 1453,34 |
|  |  |  | Замена элементов сопряжения поверхностей (бортовой камень) | 222 | п.м. | 298,73 |
|  |  |  | установка урн | 10 | шт | 55,46 |
|  |  |  | установка скамеек для отдыха | 10 | шт | 215,00 |
|  |  | Устройство (ремонт) газонов | Подготовка грунта для обустройства газона | 2347 | кв.м | 1387,44 |
|  |  |  | Посев травы | 2347 | кв.м | 141,96 |
|  |  |  | Установка ограждений газона | 600 | п.м. | 2028,22 |
|  |  | Обустройство (ремонт) контейнерных площадок | Замена навеса для мусорных контейнеров | 1 | шт. | 196,14 |
|  |  |  |  | Итого по объекту: |  | 5776,29 |
| 1.5 | Хабаровская ул., д.9 | Обустройство тротуаров | Устройство твердого покрытия (асфальт) | 475 | кв.м | 810,7 |
|  |  |  | Устройство твердого покрытия (брусчатка) | 200 | кв.м | 508,41 |
|  |  |  | Установка бордюров (садовый бортовой камень) | 238 | п.м | 265,36 |
|  |  | Обустройство газонов | Установка ограждения газона | 240 | п.м | 580,52 |
|  |  |  | Подготовка грунта для обустройства газона | 1 000 | кв.м | 543,95 |
|  |  |  | Посев травы | 1 000 | Кв.м | 43,71 |
|  |  | Обустройство детской площадки | установка игрового оборудования (МАФ) | 5 | шт. | 392,23 |
|  |  |  | установка игрового оборудования (детский игровой комплекс) | 2 | шт. | 3387,64 |
|  |  |  | установка скамеек | 13 | шт. | 321,89 |
|  |  |  | Установка урн | 13 | шт. | 112,62 |
|  |  |  | Установка информационных стендов (табличек) | 1 | шт. | 26,95 |
|  |  |  | Обустройство мягких видов покрытия | 475 | кв.м | 530,26 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  |  | 7524,24 |
| 1.6 | Алтайская ул., д. 31 | Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров | Ремонт твердого покрытия (асфальто-бетон) | 2914,5 | кв.м | 2141,69 |
|  |  |  | Установка бордюра (бортовой камень) | 80 | п.м. | 108,95 |
|  |  |  | Установка бордюра (садовый бортовой камень) | 152 | п.м. | 176,05 |
|  |  | Обустройство газонов, цветников | Устройство ограждения газонов | 272 | п.м. | 674,43 |
|  |  |  | Подготовка грунта для обустройства газона | 3000 | кв.м | 1542,18 |
|  |  |  | Посев травы | 3000 | кв.м | 118,15 |
|  |  |  | Подготовка грунта для обустройства цветника | 20 | кв.м | 12,01 |
|  |  |  | посадка растений в грунт | 20 | кв.м | 44,68 |
|  |  | Обустройство (ремонт) детских площадок | установка урн | 10 | шт | 42,00 |
|  |  |  | установка скамеек | 10 | шт | 195,00 |
|  |  |  | установка игрового оборудования (МАФ) | 9 | шт. | 675,00 |
|  |  |  | Обустройство мягких видов покрытия | 314,5 | кв.м | 279,66 |
|  |  |  | установка игрового оборудования (детский игровой комплекс) | 1 | шт | 900,00 |
|  |  | Обустройство (ремонт) спортивных площадок | Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажеров | 5 | шт | 553,60 |
|  |  | Обустройство (ремонт) контейнерных площадок | Замена навеса для мусорных контейнеров | 1 | шт. | 195,71 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  |  | 7659,11 |
| 1.7 | Камчатская ул., д.19 – Курганская ул., д.6 | Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров | Ремонт твердого покрытия дорожного полотна | 2486 | кв.м | 1541,57 |
|  |  |  | Замена элементов сопряжения поверхностей (бортовой камень) | 200 | п.м. | 271,67 |
|  |  | Обустройство (ремонт) газонов | Устройство ограждения газона | 1200 | п.м. | 3069,61 |
|  |  |  | Подготовка грунта для обустройства газона | 2500 | кв.м | 776,39 |
|  |  |  | Посев травы | 2500 | кв.м | 109,29 |
|  |  | Обустройство (ремонт) спортивных площадок | установка урн | 11 | шт | 44,9 |
|  |  |  | установка скамеек | 10 | шт | 100,00 |
|  |  |  | Обустройство мягких видов покрытия | 480 | кв.м | 512,36 |
|  |  |  | Установка информационных стендов (табличек) | 1 | шт | 13,95 |
|  |  |  | Установка спортивного оборудования | 4 | шт | 145,60 |
|  |  |  | Установка спортивного оборудования (ограждение хоккейной коробки) | 1 | комп. | 1621,43 |
|  |  | Обустройство (ремонт) контейнерных площадок | Замена навеса для мусорных контейнеров | 2 | шт. | 392,29 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  |  | 8599,06 |
| Итого по мероприятию по обустройству дворовых территорий, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  | 46558,70 |
| 2. | Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Амурская ул., д. 21 – д. 60 | Обустройство (ремонт) дороги | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части («Лежачий полицейский») | 2 | Шт. | 774,50 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  |  | 774,50 |
| Итого по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации |  |  |  |  |  | 774,50 |
| Итого по всем мероприятиям: |  |  |  |  |  | 47333,20 |